## Slide 1
项目名称：停指
G14组项目计划

## Slide 2
目录
1 -------------------------------------引 言
2 -------------------------------------项目起因及意义
3 -------------------------------------项目总体介绍
5 -------------------------------------需求性分析
6 -------------------------------------可行性分析
8 -------------------------------------gannt图
5.1----------------------------功能及性能需求
5.2----------------------------将来可能提出的需求
4-------------------------------------前景和需求
7 -------------------------------------物理模型图
9 -------------------------------------关键路径图

## Slide 3
1
引言
随着科技的不断发展，步入21世纪后手机的普及后，基本所有人都会有一台智能手机，但是智能手机给我们带来方便的同时，越来越多的人们却难以离开手机，而导致很多事情无法按时完成甚至于沉迷于娱乐app从而玩物丧志。针对这个问题，我们提出了一个构想。
back

## Slide 4
项目起因及意义
作为21世纪的新青年，经历多手机娱乐app的危害后，更是深感痛恶，希望创建一个app能够帮助人们在一定的时间内好好学习，认真工作。
2
back

## Slide 5
项目总体介绍
软件主要是避免长时间沉迷玩手机，给你需要控制的app设置一个时间长度，在未消耗完这个时间长度之前，这个app是可以使用的，一旦时间长度消耗完毕，这个app将无法使用，然后等到新的一天来临会自动解锁。
具体功能将会在需求性分析中体现。
3
back

## Slide 6
前景和需求
该类型app前景比较好，可以有效的帮助自制能力差但是有强烈工作学习愿望的人，让他们在一定时间内无法使用娱乐性app从而安心的工作或是学习，或者帮助家长使学生的手机娱乐软件无法使用
4
back

## Slide 7
5
需求性分析

## Slide 8
功能及性能需求
一是确立一个时间段，在该时间段内，用户无法打开娱乐性app(可以设置白名单，在时间段内，白名单的app可以使用)，只要到达设置的时间后，用户才可以获得权限，使用娱乐性app。
二是使用app内自带的学习方法(比如英语单词的记忆)，在这阶段的学习过程中，用户无法使用娱乐性app，只有完成相应的学习任务，才可以解锁，使用娱乐性app。性能方面，安卓智能手机都能用。
back

## Slide 9
将来可能提出的要求
现阶段app是安卓app必须要安卓手机（除特别安卓系统外）才能够与使用，如果使用效果不错，后续会有更新版本和ios版本。
back

## Slide 10
功能模型图
back
软件锁功能
白名单
黑名单
锁定界面
解锁时间
禁止使用

## Slide 11
6
可行性分析

## Slide 12
可行性分析
LOGO
系统可行性
经济可行性
市场可行性
技术可行性
back

## Slide 13
系统可行性
LOGO
TITLE
TITLE
TITLE
平台
基于安卓系统的开发，更好的开放性，可获取的权限多种多样
商店
准备好图标、apk、文字介绍、关键词、截图，基本每个市场都能上传。具体方向是面向安卓市场等。
back

## Slide 14
技术可行性
LOGO
核心
应用锁(AppLocker)，在目标倒计时完毕后，监测到app后台进程启动时令一个锁屏界面把它盖住
核心实现
时间控制
设计一个倒计时器，用来执行倒计时操作，持续监控前台进程，每隔一定短时间发一个消息去检查前台进程。
语言、平台
Java，Android Studio
back
获取调用killBackgroundProcesses(String).方法结束后台进程权限，获取系统日历信息等等
进阶：
注册一个服务器并搭建一个数据库，实现注册与登陆的功能

## Slide 15
经济可行性
市场可行性
LOGO
成本
市场
产品绿色、健康、没有流氓程序、没有广告且有一定学习功能，在社会效益上并不会带来负面信息，也没有违背法律法规。再基于以上需求分析，可行
我们的软件是一款公益性质的软件，是在市场上免费下载的，也并不会对广告招商，所以也就是说能够带来的经济效益近乎于无。而我们的成本也是很低的，基本只有参考书籍的费用和我们小组开发人员的生活费用，是为社会做贡献的工作，是最理想的成本付出。
back

## Slide 16
任务分工
工作内容 | 负责人 | 参加人员
需求分析（需求分析规格说明书） | 严翔宇 | G14全员
项目开发报告（报告） | 吕煜杰 | G14全员
项目的可行性分析（项目可行性分析报告） | 杨溢 | G14全员
系统分析（概要设计及说明书） | 杨溢 | G14全员
详细设计（详细设计说明书） | 吕煜杰 | G14全员
数据库建立 | 杨溢 | 杨溢
界面设计 | 严翔宇 | 严翔宇
测试计划（报告） | 吕煜杰 | 吕煜杰
测试报告（报告） | 吕煜杰 | 吕煜杰
项目开发总结报告（报告） | 严翔宇 | G14全员
用户操作手册（报告） | 杨溢 | G14全员
软件安装、测试 | G14 | G14全员
用户培训 | 严翔宇 | G14全员
后期维护 | 杨溢 | G14全员
项目阶段 | 任务 | 任务详细 | 负责人
启动阶段 | 确认项目 | 确定项目名称和大体内容 | 杨溢/严翔宇/吕煜杰
准备阶段 （2018.3.15-3.29） | 可行性研究 | 系统可行性 | 严翔宇
 |  | 技术可行性 | 杨溢
 |  | 市场可行性 | 吕煜杰
 |  | 经济可行性 | 严翔宇
 | 需求分析 | 功能需求 | 吕煜杰
 |  | 性能需求 | 
 | Github | Github注册 | 杨溢
项目设计阶段 (2018.3.30-5.10) | 设计结构 | 上锁模块 | 严翔宇/杨溢
 |  | 白名单模块 | 吕煜杰
 |  | 对各个模块进行链接，学习Android studio等 | 严翔宇 吕煜杰 杨溢
 |  | 计时模块 | 杨溢/吕煜杰
 | 编码链接 | 编写测试策划书及其方案以及代码编写 | 严翔宇 吕煜杰 杨溢
 | axure up设计 | 编写测试策划书及其方案 | 吕煜杰
 |  | 图标设计 | 杨溢
项目测试阶段 (2018.5.11-6.23) | 测试计划书 | 进行调试对个别样例进行测试 | 吕煜杰
 | 实施测试 | 测试文案 整理制作ppt | 杨溢/严翔宇
项目验收阶段 (2018.6.24-.6.27) | PPT制作 | 结合ppt和软件成果进行答辩 | 严翔宇/杨溢/吕煜杰
 | 答辩准备 | 三个人都准备答辩，轮流充当答辩人与评分人 | 
当前绩效评价表 | 
杨溢 | 4
严翔宇 | 4
吕煜杰 | 4

## Slide 17
甘特图

## Slide 18
关键路径图
项目开始
软件设计
需求分析
可行性分析
规格说明
项目计划
学习编程
总体设计
详细设计
编码
单元测试
总体测试
成品
维护

## Slide 19
参考文献：
软件工程导论，第6版，张海藩，牟永敏（编著），清华大学出版社，2013
Pmbok，第6版，美国项目管理协会，2017
人月神话，布鲁克斯，清华大学出版社，2002

## Slide 20
谢谢！
G14组
组长：杨溢
小组成员：严翔宇 吕煜杰