## Slide 1
项目名称：停指（安卓手机app）
项目计划

## Slide 2
目录
1 -------------------------------------引 言
2 -------------------------------------项目起因及意义
3 -------------------------------------项目总体介绍
5 -------------------------------------需求性分析
6 -------------------------------------可行性分析
7 -------------------------------------甘特图
4-------------------------------------前景和需求
8 -------------------------------------WBS及分工

## Slide 3
1
引言
随着科技的不断发展，步入21世纪后手机的普及后，基本所有人都会有一台智能手机，但是智能手机给我们带来方便的同时，越来越多的人们却难以离开手机，而导致很多事情无法按时完成甚至于沉迷于娱乐app从而玩物丧志。针对这个问题，我们提出了一个构想。
back

## Slide 4
项目起因及意义
作为21世纪的新青年，经历多手机娱乐app的危害后，更是深感痛恶，希望创建一个app能够帮助人们在一定的时间内好好学习，认真工作。
2
back

## Slide 5
项目总体介绍
软件主要是避免长时间沉迷玩手机，给你需要控制的app设置一个时间长度，在未消耗完这个时间长度之前，这个app是可以使用的，一旦时间长度消耗完毕，这个app将无法使用，然后等到新的一天来临会自动解锁。
3
back

## Slide 6
前景和需求
该类型app前景比较好，可以有效的帮助自制能力差但是有强烈工作学习愿望的人，让他们限制自己使用娱乐性app的时空，从而安心的工作或是学习，或者帮助家长限制学生的手机娱乐软件而不只是纯粹的禁止。
4
back

## Slide 7
5
需求性分析

## Slide 8
给需要控制的app设置一个时间长度，在未消耗完这个时间长度之前，这个app是可以使用的，一旦时间长度消耗完毕，这个app将无法使用，然后等新一天会自动解锁。
back
将来可能提出的要求
现阶段我们的软件是安卓app，须要安卓手机（除特别安卓系统外）才能够使用，如果使用效果不错，后续会有更新版本和ios版本。
功能及性能需求

## Slide 9
6
可行性分析

## Slide 10
可行性分析
LOGO
系统可行性
经济可行性
技术可行性
back

## Slide 11
系统可行性
LOGO
TITLE
TITLE
TITLE
平台
基于安卓系统的开发，更好的开放性，可获取的权限多种多样
商店
准备好图标、apk、文字介绍、关键词、截图，基本每个市场都能上传。具体方向是面向安卓市场等。
back

## Slide 12
技术可行性
LOGO
核心
应用锁(AppLocker)，在目标倒计时完毕后，监测到app后台进程启动时令一个锁屏界面把它盖住
核心实现
时间控制
设计一个倒计时器，用来执行倒计时操作，持续监控前台进程，每隔一定短时间发一个消息去检查前台进程。
语言、平台
Java，Android Studio
back
获取调用killBackgroundProcesses(String).方法结束后台进程权限，获取系统日历信息等等
进阶：
注册一个服务器并搭建一个数据库，实现注册与登陆的功能

## Slide 13
经济可行性
LOGO
经济
我们的软件是一款公益性质的软件，是在市场上免费下载的，也并不会对广告招商，所以也就是说能够带来的经济效益近乎于无。而我们的成本也是很低的，基本只有参考书籍的费用和我们小组开发人员的生活费用，是为社会做贡献的工作，是最理想的成本付出。
back

## Slide 14
甘特图
back

## Slide 15
关键路径图
项目开始
软件设计
需求分析
可行性分析
规格说明
项目计划
学习编程
总体设计
详细设计
编码
单元测试
总体测试
成品
维护
Notes: 关键路径图也就是根据瀑布模型画的，然后根据这个图我们小组将工作分解

## Slide 16
工作分解结构

## Slide 17
任务分工
工作内容 | 负责人 | 参加人员
需求分析（需求分析规格说明书） | 严翔宇 | G14全员
项目开发报告（报告） | 吕煜杰 | G14全员
项目的可行性分析（项目可行性分析报告） | 杨溢 | G14全员
系统分析（概要设计及说明书） | 杨溢 | G14全员
详细设计（详细设计说明书） | 吕煜杰 | G14全员
数据库建立 | 杨溢 | 杨溢
界面设计 | 严翔宇 | 严翔宇
测试计划（报告） | 吕煜杰 | 吕煜杰
测试报告（报告） | 吕煜杰 | 吕煜杰
项目开发总结报告（报告） | 严翔宇 | G14全员
用户操作手册（报告） | 杨溢 | G14全员
软件安装、测试 | G14 | G14全员
用户培训 | 严翔宇 | G14全员
后期维护 | 杨溢 | G14全员
会议地点 | 弘毅自习室、图书馆一楼
会议时间 | 周四晚8点，周日晚8点
Notes: OBS

## Slide 18
Chart: 
绩效评价
Chart: 
| 杨溢 | 吕煜杰 | 严翔宇
完成任务占比 | 3.7 | 3.3 | 3
组员 | 评价 | 具体表现 | 任务平均反工次数
杨溢 | 3.9 | 作为项目负责人，较好统领的全组，接受任务，发配任务，统计任务完成情况，不足处有应根据组员不同程度能力来委派工作 | 2.1
严翔宇 | 3.6 | 较好投入，完成任务情况良好，微疲于反工与完成任务有急促之处 | 2.8
吕煜杰 | 3.7 | 学会运用较多新软件，为项目计划做出一定贡献，不足于时间安排些许不合理 | 2.4

## Slide 19
参考文献：
软件工程导论，第6版，张海藩，牟永敏（编著），清华大学出版社，2013
Pmbok，第6版，美国项目管理协会，2017
http://www.doc88.com/p-6661114739010.html 2018年3月24日

## Slide 20
谢谢！
G14组
组长：杨溢
小组成员：严翔宇 吕煜杰