会 议 记 录

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议地点 | 弘毅自习室 | 会议时间 | 2018年4\_月1日8点 |
| 主 持 人 | 杨溢 | 记 录 人 | 严翔宇 |
| 参会人员 | 杨溢，严翔宇，吕煜杰 | | |
| 会议主题 | 总体项目计划说明 | | |
| 会议内容：  对上阶段的工作进行了改进，再一次修改了内容，并分配工作：   1. 在甘特图上加输入输出两栏，编码和单元测试一栏分开为两栏，重新部署工作，较之前更加合理安排个人工作时间。由吕煜杰完成。 2. 整改项目计划ppt与word,把以前的计划版本传送到github上，实现新旧的版本管理。 3. 重新找一份预算的模版，然后将之前估算的每项任务的价格写入。并且把已经花费的登记到财务报表上去。 4. 原先的清明节没有安排工作，鉴于此次放假补课的安排，可能会多出一天空余时间，于是重新安排清明节工作，将往后的工作提早一点，分配学习任务，各自学习java和图形界面软件，并且尝试使用。软件logo也可以开始设计了。若有灵感即使提出到微信群上分享。 5. 每个人分享自己步骤中出现的难题，一起思考解决问题。 | | | |
|  | | | |